## 잡트렌드 (JobTrend) — 기술명세서 v2.0

고용24(워크넷) Open API 전환판 · 3일 완성 목표

### 0. v2.0 변경 사항 요약

| 항목 | v1.0(이전) | v2.0(현재, 확정) |
| --- | --- | --- |
| 데이터 소스 | 사람인+잡코리아 API | 고용24(워크넷) Open API 단일 소스 |
| 승인 상태 | 둘 다 미승인 | 공공데이터 — 회원가입 후 인증키 신속 발급 |
| 일 호출 한도 | 각 500건 | 1,000건(2배 여유) |
| 응답 형식 | 사람인 JSON / 잡코리아 XML(비공개 추정) | XML 단일 형식(wantedRoot, 구조 확정) |
| F4 확장(NCS) | 고려 안 함 | v2.0 범위 제외, 10장 향후계획으로만 기재 |
| 일정 | — | 3일: Day1=F1 / Day2=F2+F3 / Day3=F4+통합·발표 |

전환 이유: 고용24는 정부 표준 프레임워크 기반으로 승인 리스크가 없고, 호출 한도도 2배 여유롭다. 실제로 잡코리아·사람인 같은 대형 포털도 워크넷 데이터를 보조 활용한다.

### 1. 프로젝트 개요

한 줄 소개: 지금 어떤 공고가 있는지, 직무별로 어떤 자격요건과 트렌드가 필요한지 보여주고, 키워드 알람·데일리 리포트, AI 모의면접까지 지원하는 구직자용 채용 인텔리전스 서비스.

해결하려는 문제

- 정보 비대칭 — 기업은 ATS로 정교하게 거르지만 구직자는 합격 기준을 사전에 알 도구가 없음

- 기회 누락 — 채용이 줄어든 시장에서 인접 직무를 놓치고 한 직무에만 집중

- 면접 준비 비대칭 — AI 면접질문 도구는 기업용만 상용화, 구직자용은 비어 있음

핵심 가치 제안

- 트렌드 파악: 직무별 자격요건·임금·고용형태 통계화

- 알림·구독: 키워드 등록 시 신규공고 알림 + 데일리 트렌드 리포트

- 기회 확장: 인접 직무 자동 추천

- 면접 준비: JD+이력서 기반 AI 예상질문·피드백

시장조사 요약: 기업 65.7~73.4% 2026년 정규직 채용계획 있음. 신규채용 시급 직군은 제조·현장·기능직(44.8%), 연구개발(34.2%). 수시채용만 하는 기업 70.8%, 직무중심 채용 강화(72.2%). 4~7년차 경력직 선호(49.7%), 직무 관련 업무경험이 최우선 평가요소(67.6%).

경쟁비교: 나인하이어/라운드HR(기업용 스크리닝), 합격닷컴(1:1 수동 첨삭) 대비 잡트렌드는 개인용 + 트렌드·알림·모의면접 통합 + 공공데이터 기반 신뢰성.

UX 페르소나 3종: 김신입(26, 취준생, 합격기준 파악 필요) / 박전환(31, 이직준비, 인접직무 탐색) / 이재직(29, 면접D-3, 실전연습 필요)

### 2. 핵심 기능 (4종, 모두 v2.0 MVP)

F1. 채용 트렌드 & 자격요건 분석 대시보드 (최우선·Day1)
직무명 입력 → 고용24 API로 공고 수집 → 경력·학력(minEdubg)·임금(minSal~maxSal)·고용형태(empTpCd) 분포, 최근 30일 추이 제공. 고용24는 정제된 키워드 필드가 없어 자유텍스트에서 직접 추출(5장 알고리즘) 필요.

F2. 키워드 알람 & 데일리 리포트 구독 (Day2)
키워드(무료 최대5개) 등록 → 신규공고 알림 + 전일대비 변화 데일리 다이제스트. F1 데이터 재사용.

F3. 인접 직무 추천 (Day2)
관심 직무 입력 → jobsCd(직종코드) 동일 대분류 내 탐색 + 키워드 코사인 유사도로 상위 3~5개 추천, 겹치는 스킬 근거 표시.

F4. AI 모의면접 시뮬레이터 (Day3, 무료→유료 전환 핵심)
JD+이력서 입력 → Claude API가 질문 5~7개 생성, 답변 피드백. 무료 크레딧(월2~3회) 소진 후 충전 유도. NCS 역량 통합은 v2.0 범위 제외, 10장으로 이동.

기능 간 관계: F1→F2(변화감지), F1→F3(유사도 계산 입력+jobsCd체계), F1→F4(질문생성 맥락)

### 2.6 화면 구성

온보딩/직무검색, 트렌드대시보드(F1), 키워드알람설정(F2), 데일리리포트함(F2), 인접직무추천(F3), AI모의면접(F4), 마이페이지

### 2.7 사용자 흐름

가입→직무검색(F1)→키워드등록(F2)→인접직무확인(F3)→데일리리포트수신→JD입력 모의면접(F4)→크레딧소진시 결제
전환설계: F1·F2·F3 무료개방(가입·재방문 유도), F4가 매출 발생 지점

### 3. 시스템 구조

4개 기능 공통 4-agent 파이프라인(Collector→Analyzer→Insight→Report). 고용24 단일소스로 Collector는 단순화되고, 정제 키워드 필드가 없어 Analyzer의 키워드추출 단계가 더 중요해짐.

아키텍처: Client(React+Vite, Vercel) / API Layer(Vercel Serverless) / External API(고용24 wantedApi.do, XML) / LLM API(Claude) / DB(Neon) / Scheduler(Vercel Cron 1일1회)

기능별 파이프라인

- F1: 고용24 호출(jobsCd/keyword) → XML파싱+키워드추출(사전매칭)+필드집계 → 패턴도출 → 차트

- F2: 신규공고 수집(regDt 기준) → 키워드매칭 → 변화감지 → 알림발송

- F3: F1 집계 재사용 → jobsCd 대분류 탐색+코사인유사도 → 상위N선정 → 추천카드

- F4: JD/이력서 입력 → Claude 질문생성 → 답변평가 → 피드백

→ LLM 비용이 F4에만 집중되어 비용구조와 무료/유료 전환설계가 일치.

### 4. 기술 스택

Frontend: React+Vite / Backend: Vercel Serverless / DB: Neon(PandaRank/PlayBoard 재사용) / LLM: Claude API / Open API: 고용24 단일 / XML파싱: fast-xml-parser / 배포: Vercel / 스케줄러: Vercel Cron

### 5. 사용 API — 고용24(워크넷) Open API 상세

5.1 인증/호출: openapi.work.go.kr 회원가입 후 authKey 신청(신속 승인). 일 최대 1,000건.
목록조회: http://openapi.work.go.kr/opi/opi/opia/wantedApi.do?authKey={키}&callTp=L&returnType=XML&startPage=1&display=10&keyword={검색어}
상세조회: 위 URL + &callTp=D&wantedAuthNo={공고번호}&infoSvc=VALIDATION

5.2 실제 응답 구조(확인됨):
wantedRoot > total/startPage/display > wanted[wantedAuthNo, company, title, salTpNm, sal, minSal, maxSal, region, holidayTpNm, minEdubg, career, regDt, closeDt, infoSvc, wantedInfoUrl, wantedMobileInfoUrl, smodifyDtm, zipCd, strtnmCd, basicAddr, detailAddr, empTpCd, jobsCd]

5.3 필드 매핑 (워크넷→내부 컬럼)

| 워크넷 필드 | 내부 컬럼 | 변환 |
| --- | --- | --- |
| wantedAuthNo | external_id | 그대로(source='work24'와 조합 UNIQUE) |
| company | company | 그대로 |
| title | title | 그대로 |
| jobsCd | job_category_code | 직종코드 원본보존 |
| jobsCd→직종명 | job_category | 코드표로 변환 |
| region | region | 그대로 |
| empTpCd | employment_type_code | 코드표로 화면엔 명칭 표시 |
| career | experience_text | 원문+정규식 min/max 추출 |
| minEdubg | education_level | 그대로 |
| salTpNm/sal/minSal/maxSal | salary_type/text/min/max | 4개 그대로 |
| regDt | posted_at | YY-MM-DD→DATE |
| closeDt | closing_at | 동일 |
| wantedInfoUrl | posting_url | 그대로 |
| (상세조회 별도필드) | raw_requirements | callTp=D 호출시 자격요건 텍스트→키워드추출 입력 |

주의: 목록조회엔 자격요건 상세가 없음. 공고별 상세조회(callTp=D) 추가 호출 필요. 직무당 50~100건 제한으로 한도 관리.

5.4 정규화 코드

javascript

function normalizeWork24Job(wanted, detailText) {

return {

source: 'work24',

external_id: wanted.wantedAuthNo,

title: wanted.title,

company: wanted.company,

job_category_code: wanted.jobsCd,

job_category: mapJobsCdToName(wanted.jobsCd),

region: wanted.region,

employment_type_code: wanted.empTpCd,

experience_text: wanted.career,

...parseExperience(wanted.career),

education_level: wanted.minEdubg,

salary_type: wanted.salTpNm,

salary_text: wanted.sal,

salary_min: Number(wanted.minSal) || null,

salary_max: Number(wanted.maxSal) || null,

posted_at: parseDate(wanted.regDt),

closing_at: parseDate(wanted.closeDt),

posting_url: wanted.wantedInfoUrl,

raw_requirements: detailText ?? '',

keywords: extractKeywords(detailText ?? ''),

};

}

function parseExperience(text) {

if (!text) return { experience_min: null, experience_max: null };

if (text.includes('신입')) return { experience_min: 0, experience_max: 0 };

const range = text.match(/(\d+)\s*~\s*(\d+)/);

if (range) return { experience_min: Number(range[1]), experience_max: Number(range[2]) };

const atLeast = text.match(/(\d+)\s*년\s*이상/);

if (atLeast) return { experience_min: Number(atLeast[1]), experience_max: null };

return { experience_min: null, experience_max: null };

}

function parseDate(yymmdd) {

if (!yymmdd) return null;

const [y, m, d] = yymmdd.split('-');

return `20${y}-${m}-${d}`;

}

5.5 키워드 추출 알고리즘: 정제 필드 없으므로 사전정의 기술스택·자격증 딕셔너리(150~200개)로 raw_requirements 텍스트 부분매칭. Day1엔 IT/사무직 50개로 시작.

5.6 호출 코드

javascript

const { XMLParser } = require('fast-xml-parser');

async function fetchWork24List(jobsCd, page = 1) {

const url = `http://openapi.work.go.kr/opi/opi/opia/wantedApi.do?authKey=${process.env.WORK24_API_KEY}&callTp=L&returnType=XML&startPage=${page}&display=100&occupation=${jobsCd}`;

const res = await fetch(url);

const xml = await res.text();

const parsed = new XMLParser().parse(xml);

const list = parsed.wantedRoot.wanted;

return Array.isArray(list) ? list : [list];

}

async function fetchWork24Detail(wantedAuthNo) {

const url = `http://openapi.work.go.kr/opi/opi/opia/wantedApi.do?authKey=${process.env.WORK24_API_KEY}&callTp=D&returnType=XML&wantedAuthNo=${wantedAuthNo}&infoSvc=VALIDATION`;

const res = await fetch(url);

const xml = await res.text();

const parsed = new XMLParser().parse(xml);

return parsed.wantedRoot.wanted?.jobsReqirmt ?? '';  // 필드명 추정 — Day1 검증 필수

}

5.7 AI 에이전트 활용: Claude(기획·BMC·페르소나·API전환분석), Perplexity(트렌드검색), Claude Code(구현), Claude API(서비스내재 LLM) — 필수조건 4가지 모두 충족.

### 6. 데이터 저장 방식 & 배포

6.1 DB 스키마(DDL)

sql

CREATE TABLE users (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,

password_hash VARCHAR(255),

plan_tier VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'free',

interview_credits INT NOT NULL DEFAULT 3,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE job_postings (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

source VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'work24',

external_id VARCHAR(100) NOT NULL,

title VARCHAR(255) NOT NULL,

company VARCHAR(255),

job_category_code VARCHAR(20),

job_category VARCHAR(100) NOT NULL,

region VARCHAR(100),

employment_type_code VARCHAR(10),

experience_text VARCHAR(50),

experience_min INT,

experience_max INT,

education_level VARCHAR(50),

salary_type VARCHAR(20),

salary_text VARCHAR(100),

salary_min BIGINT,

salary_max BIGINT,

keywords TEXT[],

raw_requirements TEXT,

posting_url TEXT,

posted_at DATE,

closing_at DATE,

collected_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

UNIQUE(source, external_id)

);

CREATE INDEX idx_postings_category ON job_postings(job_category);

CREATE INDEX idx_postings_collected ON job_postings(collected_at);

CREATE TABLE job_category_stats (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

job_category VARCHAR(100) NOT NULL,

keyword VARCHAR(100) NOT NULL,

frequency INT NOT NULL DEFAULT 0,

period_date DATE NOT NULL,

UNIQUE(job_category, keyword, period_date)

);

CREATE INDEX idx_stats_category_date ON job_category_stats(job_category, period_date);

CREATE TABLE job_similarity (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

job_category_a VARCHAR(100) NOT NULL,

job_category_b VARCHAR(100) NOT NULL,

similarity_score NUMERIC(5,4) NOT NULL,

shared_keywords TEXT[],

computed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

UNIQUE(job_category_a, job_category_b)

);

CREATE TABLE keyword_alerts (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

keyword VARCHAR(100) NOT NULL,

job_category VARCHAR(100),

region VARCHAR(100),

channel VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'email',

active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE INDEX idx_alerts_user ON keyword_alerts(user_id);

CREATE TABLE daily_reports (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

report_date DATE NOT NULL,

content_json JSONB NOT NULL,

sent_at TIMESTAMPTZ,

UNIQUE(user_id, report_date)

);

CREATE TABLE interview_sessions (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

job_category VARCHAR(100),

jd_text TEXT NOT NULL,

resume_text TEXT,

questions_json JSONB NOT NULL,

answers_json JSONB DEFAULT '[]',

feedback_json JSONB,

status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'in_progress',

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE credit_transactions (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

type VARCHAR(20) NOT NULL,

amount INT NOT NULL,

balance_after INT NOT NULL,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

6.2 환경변수: DATABASE_URL, ANTHROPIC_API_KEY, WORK24_API_KEY, JWT_SECRET, CRON_SECRET, EMAIL_API_KEY

6.3 호출량 관리: Cron 1일1회만, 직무당 목록1회(최대100건)+상세최대50건 제한(직무10개=510건, 한도내). F1 대시보드는 DB캐시만 읽고 외부API 직접호출 안함.

6.4 배포: Vercel(GitHub연동)+Neon DB. Day1말 F1 1차배포 → Day2말 F2/F3 2차배포 → Day3 F4+통합 최종배포.

### 7. 3일 완성 일정표

Day 1 — F1 완성(최우선)

- 오전: authKey로 목록1건+상세1건 실제 호출 → 5.3 필드매핑 검증, jobsReqirmt 등 추정필드명 확정

- Turn1: 직종코드표 확보 + CATEGORY_MAP 10~20개 채우기

- Turn2: Neon DB 스키마 생성, normalizeWork24Job 구현·테스트

- Turn3: 키워드 딕셔너리(50개) 작성, extractKeywords 구현

- Turn4: Cron 배치 → 5개 직무×50건 수집 테스트, DB 적재 확인

- Turn5: /api/trends 엔드포인트 + 대시보드 차트 1개라도 동작

- Day1 목표(절대 방어선): 실데이터로 1개 직무, 1개 차트라도 화면에 뜨는 상태

Day 2 — F2+F3 연결

- Turn1: F1 차트 확장(학력/임금/고용형태), CATEGORY_MAP 확장

- Turn2: keyword_alerts 연동, /api/alerts CRUD, AlertSettingsPage

- Turn3: 변화감지(delta%) 구현, daily_reports 생성 배치

- Turn4: job_similarity 코사인유사도 배치, /api/adjacent-jobs

- Turn5: AdjacentJobsPage/ReportInboxPage UI 연결+라우팅 점검

- Day2 목표: F1+F2+F3 화면에서 클릭 이동·동작, 이메일발송 안돼도 daily_reports 적재 확인

Day 3 — F4+통합+발표준비

- Turn1: Claude API 연동(질문생성), /api/interview/start

- Turn2: /api/interview/answer, InterviewSessionPage 채팅UI

- Turn3: 크레딧 차감, credits/balance, 에러처리(402)

- Turn4: F1→F2→F3→F4 통합테스트, 버그수정, UI 다듬기

- Turn5: 최종배포, GitHub README, 앱소개서, 발표슬라이드

- 오후늦게: 발표리허설(5~7분), 질의응답 대비

- Day3 목표: 4개 기능 모두 1회씩 동작하는 통합버전+배포URL+발표자료

시간부족시 우선순위(앞쪽 절대 포기 금지):

- F1(필수) → 2. F4(Claude API는 외부채용API와 독립, 리스크 낮음) → 3. F2(UI만, 발송은 로그로 대체가능) → 4. F3(가장 먼저 축소, 직무5개 손매칭으로 대체 가능)

### 8. 리스크 및 제약사항

| 리스크 | 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 상세조회 필드명 추정오류 | jobsReqirmt 등 일부 추정값 | Day1 오전 최우선 검증(선행조건) |
| 1,000건 한도 | 목록+상세 합산 빠르게 소진 | 직무당 50~100건 제한, Cron 1일1회 |
| 키워드추출 품질 | 자유텍스트라 정확도 낮을 수 있음 | Day1엔 50개 핵심만, 정확도보다 동작 우선 |
| 3일 시간압박 | 4기능 구현 빠듯 | 7장 가드레일 순서로 범위축소 |
| 합격자스펙 부재 | 고용24도 메타데이터만 | "공고트렌드"로 범위조정 완료(반영됨) |

### 9. 평가 기준 매핑(100점)

문제정의10(1.2/1.3) · 시장조사15(1.4~1.6) · AI에이전트15(5.7) · API활용15(5장+Claude) · 기능구현20(2장/3장/7장) · UI/UX10(2.6/2.7) · 문서화5(6.4) · 발표10(Day3리허설)

발표 팁: "사람인/잡코리아 승인실패→고용24 전환" 과정 자체를 회고에서 적극 어필. 처음부터 잘 풀린 것보다 문제해결 과정을 보여주는 게 더 인상적일 수 있음.

### 10. 향후 발전 방향

- NCS(국가직무능력표준) 역량 데이터 통합 — 직무데이터사전 API로 F4 질문을 표준역량 기준으로 생성

- 400개 이상 직업 상세설명(전망·연봉) 연동

- 직업적성 심리검사 연동 — F3 적성기반 고도화

- 스펙 갭 분석, 알림채널 다양화(카카오톡), AI모의면접 음성모드